План работ на 2019 г

61 квартал дом 11

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид работы | Стоимость | Период |
| Частичный ремонт кровли | 7 300 | Июнь 2019 г. |
| Заделка трещины на торцевой стороне дома кв. 6 | 9 700 | Июль 2019 г. |
| Замена чугунных задвижек на ГВС | 8 200 | Июль 2019 г. |
| Замена участка трубы диаметр 50 | 8745 | Июль 2019 г. |
| Замена шаровых кранов до ТУ на входе | 6 270 | Июль 2019 г. |
| Установка крана шарового на ГВС подача | 1320 | Июль 2019 г. |
| Изоляционные работы на трубопроводе | 2 500 | Июль 2019 г. |
| Изготовление и установка забора в полисаднике | 12 000 | Август-сентябрь 2019 г. |